武隆发改发〔2024〕193号

重庆市武隆区发展和改革委员会

关于武隆区2024年和顺镇等4个乡镇高标准农田建设项目可行性研究报告的批复

重庆市武隆区瑞隆农业发展股份有限公司：

你单位《关于审批武隆区2024年和顺镇等4个乡镇高标准农田建设项目可行性研究报告的函》（武瑞隆司文〔2024〕9 号）已收悉。为补上土壤改良、农田灌排设施等短板，统筹推进高效节水灌溉，健全长效管护机制，增加群众农业收入，进一步为我区粮食生产夯实基础，根据《武隆区高标准农田建设规划（2021-2030年）》和区规划自然资源局《关于武隆区2023年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目、2024年和顺镇等4个乡镇高标准农田建设项目、武隆区山坪塘灾毁重建整治项目等5个项目无需办理预审与选址意见书的情况说明》，结合专家评审意见，现就武隆区2024年和顺镇等4个乡镇高标准农田建设项目可行性研究报告批复如下。

- 一、项目名称：武隆区2024年和顺镇等4个乡镇高标准农田建设项目。

二、项目代码：2404-500156-04-05-859542。

三、项目法人：重庆市武隆区瑞隆农业发展股份有限公司。

四、建设性质：新建。

五、建设地址：武隆区仙女山镇、和顺镇、黄莺镇、平桥镇。

六、主要建设内容及规模

实施高标准农田建设2.09万亩，包括基础设施建设工程和高标准农田地力提升工程。其中田块整治5497.43亩、山坪塘整治3口、新建及整治泵站3座、新建拦河坝2座、新建及整治灌溉沟渠5689米、新建及维修排水沟24609米、安装各类灌溉管道51634米、安装各类涵管1155座、新建及维修耕作路16482米、新建及维修机耕路50171米、新建挡土墙816米、施有机肥41554.4亩及标志牌、警示牌等。

七、总投资及资金来源

工程估算总投资6174.73万元，其中建筑工程费5876.80万元，工程建设其他费297.13万元。资金来源为：申请上级补助资金及区财政配套资金。

八、建设时限：12个月（2024年11月至2025年11月）。

九、严禁新增政府隐性债务，在资金到位的情况下方可开工建设。

十、招标核准：工程招标组织形式为委托招标，若招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，应当向有关行政监督部门备案。项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购等达到《重庆市招标投标条例》规定必须招标之标准的，进行公开招标，招标公告应在市政府指定的媒介上公开发布。

接此批复后，请在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评、节能审查等相关报建手续。请你们严格按照安全生产工作相关规定落实项目法人主体责任，会同行业主管部门完善项目安全风险评估与论证，保障人民群众生命财产安全，不得存在“边审批、边设计、边施工”的情况。同时，不得违法违规举借债务筹措政府投资资金，加强项目管理，严格控制建设规模和投资，确保工程早日建成投用，发挥效益。

重庆市武隆区发展和改革委员会

2024年7月3日

重庆市武隆区发展和改革委员会办公室           2024年7月3日印发