武隆发改发〔2024〕205号

重庆市武隆区发展和改革委员会

关于沧沟乡延沧河、木棕河岸线治理项目

可行性研究报告的批复

重庆市武隆区沧沟乡人民政府：

你单位《关于审批沧沟乡延沧河、木棕河岸线治理项目可行性研究报告的函》（沧沟府函〔2024〕66号）已收悉。为了进一步修复生态水岸、优化岸线功能和布局、加强水岸互动，完善沧沟乡漫游系统，根据《武隆区沧沟乡国土空间规划（2021—2035年）》、重庆市武隆区规划和自然资源局《关于下达武隆区沧沟乡沧沟村、大田村全域土地综合整治项目建设计划的通知》（武隆规资发〔2024〕68号）和重庆市武隆区规划和自然资源局《关于沧沟乡延沧河、木棕河岸线治理项目无需办理用地预审与选址意见书的复函》（武隆规资函〔2024〕205号）文件要求，结合专家评审意见，现就沧沟乡延沧河、木棕河岸线治理项目可行性研究报告批复如下。

一、项目名称：沧沟乡延沧河、木棕河岸线治理项目。

二、项目代码：2404-500156-04-01-601657。

三、项目法人：重庆市武隆区沧沟乡人民政府。

四、建设性质：新建。

五、建设地址：武隆区沧沟乡沧沟村、大田村。

六、主要建设内容及规模

本项目建设全长4.57公里的生态廊道工程，包括漫游径工程和生态工程。新建三合土路面1.73公里、泥结碎石铺装路面1.27公里、水泥路面0.84公里、栈道0.73公里、涉河汀步94平方米、冲沟改造327.6米、草沟工程3.21公里以及挡墙护坡174立方米等。

七、总投资及资金来源

工程估算总投资为500.00 万元，其中建筑安装工程费用 422.87万元，工程建设其他费用53.32 万元，基本预备费23.81万元。资金来源为重庆市规划和自然资源局2024年市级生态修复项目补助资金。

八、建设时限：5个月（2024年8月-2024年12月）。

九、严禁新增政府隐性债务，在资金到位的情况下方可开工建设。

十、招标核准：工程招标组织形式为委托招标，若招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，应当向有关行政监督部门备案。项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购等达到《重庆市招标投标条例》规定必须招标之标准的，进行公开招标，招标公告应在市政府指定的媒介上公开发布。

接此批复后，请在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评、节能审查等相关报建手续。请你们严格按照安全生产工作相关规定落实项目法人主体责任，会同行业主管部门完善项目安全风险评估与论证，保障人民群众生命财产安全，不得存在“边审批、边设计、边施工”的情况。同时，不得违法违规举借债务筹措政府投资资金，加强项目管理，严格控制建设规模和投资，确保工程早日建成投用，发挥效益。

重庆市武隆区发展和改革委员会

2024年7月18日

重庆市武隆区发展和改革委员会办公室          2024年7月18日印发