武隆发改发〔2024〕208号

重庆市武隆区发展和改革委员会

关于武隆区S529线清洞湾至石梁河桥头段修复养护工程可行性研究报告的批复

重庆市武隆区交通工程有限责任公司：

你单位《关于审批武隆区S529线清洞湾至石梁河桥头段修复养护工程可行性研究报告的请示》（武交工司文〔2024〕36号）已收悉。为避免路面病害的进一步发展，提升道路运输能力，根据重庆市武隆区交通局《关于下达2024年普通国省道路面养护工程建设计划及资金计划的通知》（武隆交通计〔2024〕15号），重庆市武隆区财政局《关于武隆区S529线清洞湾至石梁河桥头段修复养护工程等5个项目的资金安排情况说明》和区规划自然资源局《关于武隆区S529线清洞湾至石梁河桥头段修复养护工程项目无需办理用地预审与选址意见书的复函》（武隆规资函〔2024〕277号）文件要求，结合专家评审意见，现就武隆区S529线清洞湾至石梁河桥头段修复养护工程可行性研究报告批复如下。

- 一、项目名称：武隆区S529线清洞湾至石梁河桥头段修复养护工程。

二、项目代码：2407-500156-04-02-654852。

三、项目法人：重庆市武隆区交通工程有限责任公司。

四、建设性质：改建。

五、建设地址：武隆区白马镇。

六、主要建设内容及规模

本项目为三级公路，设计速度为30千米每小时。路线全长13.157公里，主要建设内容为铺4厘米厚细粒式SBS改性沥青砼AC-13C为80766.3平方米、5厘米厚AC-16C沥青砼修补面层27617平方米、20厘米厚水稳碎石修补基层15846平方米、挖除沥青砼23014立方米等路面、交通标线及临时工程等。

七、总投资及资金来源

工程估算总投资1300.90万元，其中：建安工程费1142.39万元，土地使用及拆迁补偿费0.23万元，工程建设其他费96.34万元，预备费61.94万元。资金来源为上级补助资金和区级统筹资金。

八、建设时限：4个月。

九、严禁新增政府隐性债务，在资金到位的情况下方可开工建设。

十、招标核准：工程招标组织形式为委托招标，若招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，应当向有关行政监督部门备案。项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购等达到《重庆市招标投标条例》规定必须招标之标准的，进行公开招标，招标公告应在市政府指定的媒介上公开发布。

接此批复后，请在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评、节能审查等相关报建手续。请你们严格按照安全生产工作相关规定落实项目法人主体责任，会同行业主管部门完善项目安全风险评估与论证，保障人民群众生命财产安全，不得存在“边审批、边设计、边施工”的情况。同时，不得违法违规举借债务筹措政府投资资金，加强项目管理，严格控制建设规模和投资，确保工程早日建成投用，发挥效益。

重庆市武隆区发展和改革委员会

2024年7月23日

重庆市武隆区发展和改革委员会办公室          2024年7月23日印发