武隆发改发〔2025〕71号

重庆市武隆区发展和改革委员会

关于重庆市武隆区农村饮水质量提升专项行动项目可行性研究报告的批复

重庆市庆祥水资源开发有限公司：

你单位报送《关于审批重庆市武隆区农村饮水质量提升专项行动项目可行性研究报告的请示》（庆祥水司文〔2025〕2号)已收悉。根据区规划自然资源局《关于武隆区农村饮水质量提升专项行动项目用地预审与选址意见书的说明》，结合专家评审意见，经研究，原则同意中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司编制的《重庆市武隆区提升农村饮水质量专项行动项目可行性研究报告》。现批复如下：

一、项目名称：重庆市武隆区农村饮水质量提升专项行动。

二、项目代码：2504-500156-04-05-636509

三、项目法人：重庆市庆祥水资源开发有限公司

四、建设性质：改建。

五、建设地址：重庆市武隆区。

六、主要建设内容及规模：新建9座自来水厂，日处理规模16400立方米，其中日处理400立方米1座、日处理500立方米2座、日处理1000立方米2座、日处理2000立方米1座、日处理3000立方米2座、日处理5000立方米1座，新建小型供水工程62处，总容积21000万立方米，蓄水池62口，配备净化消毒设备62套及管网安装；改造小型供水工程112处，配备净化消毒设备112套及管网安装；改建DN50-200给水管网350千米；更换23座水厂潜污泵、一体化设备、设备用房、加药设备、电器设备、新增调节池等配套设施。

七、总投资及资金来源：项目估算总投资34756.76万元，其中：建筑工程21028.91万元，机电设备及安装工程3146.60万元，施工临时工程1236.76万元，独立费用3744.27万元，基本预备费2915.65万元，建设征地与移民安置补偿投资395.68万元，水土保持工程投资85.82万元，环境保护工程投资66.32万元,建设期利息2136.75万元。资金来源：申请地方政府专项债券和争取市级财政资金及项目法人单位自筹。

八、建设时限：3年。

九、招标核准：项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购等达到《重庆市招标投标条例》规定必须招标之标准的，应当进行公开招标（符合邀请招标的条件除外），招标组织形式为委托招标，若招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，应当向有关行政监督部门备案。

十、严禁新增政府隐性债务，在资金到位的情况下方可开工建设。

接此批复后，请在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评、节能审查等相关报建手续。请你们严格按照安全生产工作相关规定落实项目法人主体责任，保障人民群众生命财产安全，不得存在“边审批、边设计、边施工”的情况。同时，不得违法违规举借债务筹措政府投资资金，加强项目管理，严格控制建设规模和投资，确保工程早日建成投用，发挥效益。

重庆市武隆区发展和改革委员会

2025年4月29日

重庆市武隆区发展和改革委员会办公室         2025年4月29日印发