武隆交通发〔2025〕175号

重庆市武隆区交通运输委员会

关于印发《交通强区建设2025年工作要点》的

通       知

区级有关部门，各乡镇（街道），有关单位：

《交通强区建设2025年工作要点》已经区政府同意，现印发给你们，请各单位抓好贯彻落实。

重庆市武隆区交通运输委员会

2025年8月22日

交通强区建设2025年工作要点

2025年是“十四五”收官、“十五五”谋划之年，是奋力谱写中国式现代化重庆篇章的关键之年。交通强市、交通强区建设要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国的重要论述和视察重庆重要讲话重要指示精神，按照中央经济工作会议和市委六届历次全会、市委经济工作会议、全市两会以及全国交通运输工作会议要求，锚定加快建成世界知名旅游目的地、绿色发展创新示范区目标，紧扣全区文化旅游发展新机遇和新挑战，推动“三栖经济”全方位、全要素、全领域深度融合，聚焦城市发展功能性、民生实事项目，为加快建设成为世界知名旅游目的地、绿色发展创新示范区提供交通保障和支撑。

一、坚持稳中求进，全力扩大交通有效投资。

1. 抓项目促投资提质效。提速推动交通项目投资放量，全力挖潜交通投资，在项目审批和资金要素保障到位前提下，2025年交通强区建设项目力争完成投资约57.7795亿元。区交通运输委力争完成投资57.23亿元，其中公路项目计划完成投资50.08亿元（高速公路建设计划投资48.22亿元、普通公路建设及养护工程计划投资1.86亿元）、水运项目计划投资7.15亿元。区住房城乡建委力争完成投资约0.5495亿元，其中乌江三桥至棉花坝综合环境整治完成投资约1980万元，武仙路至度假区综合环境整治完成投资约875万元，北滨路与芙蓉路人行、车行连接通道建设项目完成投资约780万元，南滨路隧道扬尘治理项目完成投资约350万元，道路照明项目完成投资约100万元，北滨路乌江大桥至苏家河桥段建设项目年底开工建设，城区道路综合改造项目2026年完工建设，总投资约1410万元。〔牵头单位：区交通运输委、区住房城乡建委；配合单位：区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区水利局、区文化旅游委、区城市发展（集团）公司、区旅游产业（集团）公司等区级有关部门和单位〕

2. 扎实推进“两重”“两新”工作。积极抢抓“两重”加力、“两新”扩围政策机遇，围绕“一带一路”、长江大保护三年行动等重点支持领域，积极争取白云互通、白马至白涛高速公路、丰都游轮辅港至仙女山机场至城区高速、涪陵至武隆高铁等项目纳入“两重”支持范围。持续推动交通运输领域设备更新和消费品以旧换新，加强老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新以及新能源城市公交车及动力电池更新等项目实施，全力争取超长期特别国债资金支持，多措并举扩大交通有效投资。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区发展改革委、区财政局等区级有关部门和单位〕

二、抓好“十四五”收官，高站位谋划“十五五”规划。

3．确保“十四五”规划圆满收官。对照《重庆市武隆区综合交通运输“十四五”规划》《重庆市武隆区城区建设“十四五”规划》，区交通运输委聚焦交通投资、高铁营业里程、高速公路通车里程、港口吞吐能力、机场旅客量等指标，区住房城乡建委围绕城市交通规划目标，全面梳理盘点、加强统筹协调、全力攻坚突破，提速推进重大项目开完工任务，确保完成各项规划指标。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区住房城乡建委〕

4. 深入谋划“十五五”规划。围绕做实“两大定位”、发挥“三个作用”，迭代升级交通强市、交通强区支撑“六区一高地”建设体系构架，深入谋划实施一批标志性、引领性“四重”清单，高站位编制好《重庆市武隆区综合交通运输“十五五”规划》《武隆区乌江明珠城市“十五五”规划》，做好“十四五”与“十五五”规划衔接，全力争取更多重大项目、重大政策和重大改革纳入国家规划。〔牵头单位：区交通运输委、区住房城乡建委；配合单位：区发展改革委〕

三、对标国家所需，推动重大战略实施落地。

5. 配合推动成渝地区双城经济圈一体化综合交通运输体系。配合市交通运输委开展印发《推动成渝地区双城经济圈建设交通设施专项工作组2025年度重点任务》《成渝地区双城经济圈毗邻地区普通公路一体化发展三年行动方案（2025—2027 年）》等文件相关工作，积极推进涉及我区相关重大项目，协同推进成渝地区双城经济圈“四好农村路”示范区建设，打造跨区域交通合作示范样板区。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区发展改革委〕

6. 推动西部陆海新通道降本提质增效。深入实施《武隆区融入西部陆海新通道建设2025年工作要点》，充分发挥武隆位于西部陆海新通道中通道和东通道关键联结点作用，构建渝南黔北交通枢纽和“一区辐射两群”一体化发展核心节点。完成全年目标任务，经西部陆海新通道货运量10标箱以上、货运值150万元以上；新增A级以上物流企业1家；新升规纳统物流企业1家；新引进外资企业2家；新培育外贸企业5家；与东盟国家进出口额80万元以上；实现进出口总额1.2亿元以上。力发展多式联运“一单制”，发展“不换箱、不开箱、一箱到底”运输，推行“散改集”“小改大”等集拼业务，提高通道联运量。〔牵头单位：区交通运输委、区商务委；配合单位：区发展改革委、工业园区管委会、区经济信息委、区文化旅游委、区旅游产业（集团）公司、区能源发展（集团）公司等区级有关部门和单位〕

7. 推动长江经济带发展。畅通内河水运体系，加快建设白马航电枢纽，推动乌江白马至彭水段三级航道整治。规划论证川渝黔桂运河（乌江运河）项目。确保白马工业园区货运码头竣工验收顺利完成，加速大沱湾码头改建进程，协调乌江银盘船闸扩能工程的前期工作，提升银盘枢纽的通行能力。推进武隆水上综合服务区的前期筹备工作。〔牵头单位：工业园区管委会、区交通运输委；配合单位：区发展改革委、区水利局、区生态环境局等区级有关部门和单位〕

四、强化内畅外联，提速重大交通项目建设。

8. 加快建设“十”字型高铁网。加快推进渝厦高铁（武隆段）建设，实现全面完工并投入运营。优化南涪铁路（武隆段）及渝怀铁路（武隆段）的运营管理。积极配合涪陵区推进涪陵至武隆高铁各项前期工作，力争完成全线工可报告编制。聚焦发展“高铁+高速”经济，争取更多列车停靠班次。〔牵头单位：区发展改革委、区住房城乡建委、区交通运输委；配合单位：区规划自然资源局、区财政局、区城市发展（集团）公司等区级有关部门和单位〕

9. 提质加密城乡公路网。一是出口大通道项目建设。加密完善高速公路网，全年高速公路完成投资48.22亿元，其中，武两高速完成投资16.5亿元，累计完成工程总量的85%；武道高速武隆段完成投资7.82亿，年底完工建设；渝湘高速公路扩能巴南至彭水段（武隆段）完成投资13.9亿元，年底完工建设；垫武丰高速完成投资10亿元，主体工程施工；完成白涛至白马高速公路工程可行性研究工作。二是提质升级普通公路网。全年地方公路建设计划完成投资1.74亿元，完工国道G353线凤山街道三拐子至竹坝箢篼圈预防性养护、G319线K2301至K2322灾害防治项目（江口黄桷门至羊角街道柑子湾段）、G319线K2279至K2301灾害防治项目（彭水界至江口黄桷门段）、国道G319养护工程、国道G353养护工程、郭溪沟桥及芙蓉江桥2座桥梁整治、省道S528线木根至四方碑段路面整治工程、G353线鹅冠至白云街口段修复养护工程、武隆区X805仙女山街道核桃至土地公路预防性养护工程、武隆区S205线仙女山度假区至武隆城区段交通安全提升、国道4座隧道照明等11个建设及养护项目；实施乡村振兴农村公路项目100公里，实施村道安防工程603公里。加快推进鸭大路、土桐路、X707白云互通连接线至红宝村改建等项目前期工作，力争早日开工建设。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区发展改革委、区规划自然资源局、区财政局、区林业局、区旅游产业（集团）公司等区级有关部门和单位〕

10. 加快建设城市道路网。加快推进城区道路综合改造，北滨路乌江大桥至苏家河桥段建设等城市发展“十大”功能性项目实施建设，着力推进乌江三桥至棉花坝综合环境整治，武仙路至度假区综合环境整治，北滨路与芙蓉路人行、车行连接通道建设，南滨路隧道扬尘治理，道路照明等城市发展“十大”民生实事项目实施建设。〔牵头单位：区住房城乡建委、区城市发展（集团）公司；配合单位：区规划自然资源局、凤山街道、芙蓉街道、仙女山街道等区级有关部门和单位〕

11. 积极完善城区周边路网。加快推进G319吴家坪环岛建设，积极开展城周高速公路互通与地方公路连接线的规划论证，推进国道G353渝湘复线高速凤山互通连接线至长途河桥头原级改造、国道G653天乙农庄至长途河改线、国道G353渝湘复线南互通下道口至天乙农庄改线、国道G319吴家坪至乌江二桥南桥头改线等城周快速通道项目前期工作；完善城周农村公路46公里以上，持续解决城区周边农村公路通行能力不足的问题，持续提升城周农村公路与干线公路的互联互通。〔牵头单位：区住房城乡建委、区交通运输委、区城市发展（集团）公司；配合单位：区发展改革委、区财政局、凤山街道、芙蓉街道、羊角街道等区级有关部门和单位〕

12. 加快推进“四个十大”涉及交通旅游重点项目。持续优化旅游交通环境和景区基础设施，提速推进白云互通、挂壁水渠旅游公路、X707白云互通连接线至红宝村改建、芙蓉湖环湖公路、武仙路复线与香樟路连接道改建、罩云山旅游公路、大仙女山环道等项目各项工作，加快实现旅游硬件设施全方位升级。〔牵头单位：区交通运输委、区旅游产业（集团）公司；配合单位：区发展改革委、区规划自然资源局、区财政局、区林业局、仙女山街道、长坝镇、石桥乡、白云乡、大洞河乡等区级有关部门和单位〕

13. 加快推进乌江水运发展。航电枢纽建设方面，加快推进白马航电枢纽工程，全年计划完成投资7.15亿元。水路运输方面，推进《重庆港武隆港区专项规划（2035年）》编制工作，为后续重庆港总规中期调整提供武隆港区发展建议。全面完成武隆区白马水上应急救援码头建设，做好新配置应急救援趸船系泊安全保障工作。序时推进2025年“老旧船舶更新”政策落实，并根据上级政策文件，按照拆解节点要求，完成船舶拆解退市及资金补助工作。完成1艘“110型”运输货船建造及营运证颁发，开展芙蓉江码头岸电建设工作，完成验收并做好推广使用，结合渝黔高质量发展要求和乌江航运发展方向，组织开展贵州交流学习，为实现乌江船舶通行“千吨级”货运通过“千万吨”奠定坚实基础。积极配合市级部门推动“千里轻舟”建设，收集企业货运需求，加强货源组织、码头作业、运输保障等工作研究并提出建议意见。加快推进乌江三级航道整治。计划2025年疏浚完成13.2834万立方米，机械凿岩完成3.635万立方米，抛石完成0.47万立方米，扭王字块预制完成1万个，扭王字块安装完成1.0593万个，水下炸礁完成0.76万立方米，完成产值6000万元。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区发展改革委、区规划自然资源局、区水利局、区林业局、区旅游产业（集团）公司等区级有关部门和单位〕

14. 加快推进旅游航空枢纽。积极推进仙女山机场运输航线的稳定运行；积极推进市内低空短途运输航线在旅游旺季落地落实；积极探索与张家界、遵义等周边地区的互联互通。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区财政局、区文化旅游委、区旅游产业（集团）公司等区级有关部门和单位〕

五、推动提质增效，提升客货运输服务品质。

15. 聚焦运输结构优化调整。推动南涪铁路鸭江货运站纳入西部陆海新通道建设节点，支持鸭江、土坎货运站拓展货运业务，增强货运量能，提升“公转铁”占比。研究加快推进白马工业园区货运码头与工业园区及区外互联互通，提升“公转水”占比。积极试点武隆区“邮运通”建设，着力探索无人机物流配送等创新应用场景。〔牵头单位：区交通运输委、区商务委；配合单位：工业园区管委会、区发展改革委、区财政局、区能源发展（集团）公司等区级有关部门和单位〕

16. 聚焦交通物流降本提质增效。贯彻落实《重庆交通物流降本提质增效行动铁路、公路、水运、民航、邮政领域实施方案》，提升货运组织效率，2025年铁路货运周转量持续稳步增长，水路货运周转量达到9.55亿吨公里，有效降低社会物流总费用。〔牵头单位：区交通运输委〕

17. 聚焦大规模设备更新和消费品以旧换新。推进城市公交车电动化替代，更新车龄8年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池，平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元，2025年完成公交车迭代更新30辆。在落实2024年支持政策基础上，将老旧营运货车报废更新补贴范围扩大至国四及以下排放标准营运货车，预计报废中型及重型营运货车23辆。持续推进完善老旧营运船舶报废更新工作，指导水运企业并提前联系有资质的船厂、谋划船舶报废拆解工作，2025年力争申报拆解老旧营运船舶5艘、发放补助金额410万元。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区发展改革委、区财政局等区级有关部门和单位〕

18. 保障运输民生实事。抓好高铁开通后接驳运输服务工作，完成仙女山度假区5个快递服务站点建设。从航空、铁路、水路等方面推进高效便捷出行服务能力建设。推进出租汽车服务质量提升、“渝快码”应用实施、绿色低碳转型升级、民营企业健康发展等综合运输民生实事。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区发展改革委等区级有关部门和单位〕

六、加快转型发展，大力培育交通新质生产力。

19. 推进打造数字交通。对接市道路运输事务中心，实现“愉快码”12月底在武隆公共汽车出行应用，并逐步覆盖至道路旅客运输，实现出行服务“一码通乘”。强化各部门联动、数据贯通，丰富完善数字交通建设底座。抓实宣传培训，持续培育行业数字化思维，营造数字化变革浓厚氛围。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区发展改革委、区财政局、区经济信息委、区数建办等区级有关部门和单位〕

20. 推进绿色低碳转型升级。更新新能源公交车30辆，持续提高新能源、清洁能源车应用比例，加快国四及以下营运货车报废更新。提高公共交通供给水平、服务质量和运行效率，积极支持、挖掘区内绿色交通典型示范案例，引领行业绿色低碳发展再上新台阶。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区数建办等区级有关部门和单位〕

21. 守牢交通安全稳定底线。积极配合市交通运输委全力推进以“渝运安”应用为突破，全面复制、推广运输全要素、全链条安全风险数防模式，稳步迭代至道路班线客运、包车客运、网约车、水上交通等领域。配合市交通运输委开展高速公路地质复杂路段安全韧性提升行动，实施桥梁、隧道、高边坡和危险路段等监测预警和应急处置提升工程。推进治本攻坚三年行动，开展重点领域揭榜破题，实施网约车、“两非一租”、枢纽站场、铁路沿线、公路隧道等14项专项整治，推进百年品质工程、平安工地和施工标准化建设，做好三峡危岩崩塌影响航运安全防范应对常态化开展扫黑除恶斗争，扎实开展信访突出问题化解三年攻坚行动等专项治理，做好“显性问题”“隐性风险”排查化解。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区公安局、区财政局、区规划自然资源局、区应急局、区市场监管局、各乡镇、街道等区级有关部门和单位〕

七、全面深化改革，推动交通运输高质量发展。

22. 深化交通重点领域改革。按照政府和社会资本合作新机制有关要求，聚焦使用者付费项目，稳妥推进双白高速公路投融资创新，试点探索延长经营性高速公路合作期限，力争实现项目投资收益自平衡，推进后续新开工高速公路建设。加快推进三级物流体系建设，完成1个区级共配中心升级改造，7个乡镇共配中心建设，50个“一点多能”村级综合便民服务站改造，10条“客货邮”线路打造，确保顺利通过2025年“邮运通”试点区县验收。推动农村物流三级服务体系建设与“邮运通”模式相结合，加快农村地区交通运输、邮政、商贸、农业、供销、快递等资源整合，实现站场资源“一点多能、多站合一”。推动汽车租赁、旅游包车与文旅产业互促共进，引导汽车租赁企业积极打造“城市窗口”汽车租赁服务聚集区。协调租赁企业对接文旅部门，推广武隆本地成熟旅游路线。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区发展改革委、区财政局等区级有关部门和单位〕

23. 推动信用+场景应用。持续推进交通信用体系建设，做好信用信息数据采集归集。加强信用评价，强化结果应用。实施守信激励、失信惩戒措施。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区公安局、区市场监管局、区生态环境局等区级有关部门和单位〕

24. 优化交通法治建设。强化非法营运执法查处。依法查处未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营违法行为以及网约车平台违规派单、网约车线下揽客、跨区域定线运输等违法行为，维护道路客运市场秩序。强化运输行业持续稳定。坚持和践行新时代“枫桥经验”，紧盯交通运输行业重点领域、重点群体、重点问题，加强风险隐患排查，压紧压实企业主体责任，多措并举化解矛盾纠纷，营造良好和谐氛围。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区普法办、区依法治区办公室等区级有关部门和单位〕

八、强化要素支撑，加大政策争取保障力度。

25. 加强资金保障。积极抢抓国家一揽子存量和增量政策机遇，精准对接政策、加强项目策划，积极争取交通运输领域重点项目资金、超长期特别国债、政府专项债券等资金，强化地方财政支持配套，加大对铁路、轨道、公路、水运、城市道路、民航等交通重大项目支持保障力度，争取形成更多实物工作量，为推动全年投资目标完成提供有效支撑。〔牵头单位：区交通运输委；配合单位：区发展改革委、区财政局〕

26. 加强用地保障。强化国土空间规划引领，推动交通运输与国土空间规划有效衔接，加强交通建设项目用地审批保障，主动对接、提前介入、靠前服务，加快推进年度计划开工项目用地手续办理，积极对接国家部委争取足额保障交通用地指标。对重大交通项目永久使用林地的，积极配合市交通运输委争取国家林业和草原局支持，保障定额需求。对临时使用林地在批准期限届满后需要继续使用的，依规支持办理延期使用手续。〔牵头单位：区规划自然资源局、区林业局；配合单位：区交通运输委、区住房城乡建委、区生态环境局、区水利局等；责任单位：有关乡镇、街道，城市发展（集团）公司等区级有关部门和单位〕

27. 加强审批保障。持续抓好全要素保障、全链条跟进、全方位服务，需国家部委审批的重大交通项目，由审批主体对口市级部门牵头，积极向上对接，全力协调推进重大项目工可、用地、环评、涉河等审批工作。优化市内项目审批服务，强化部门联动、加大指导力度，继续做好并联审批、容缺受理、平行作业，简化审批流程、提高审批效率，保障重大项目顺利建设。〔牵头单位：区发展改革委、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区交通运输委、区生态环境局、区水利局、区林业局、区政务办；配合单位：区财政局，有关乡镇、街道等区级有关部门和单位〕

附件：交通强区建设2025年重大项目推进计划表

| 交通强区建设2025年重大项目推进计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设规模 | 总投资 （万元） | 计划 开工年 | 计划 完工年 | 2025年目标任务 | 责任单位 |
| 一、开工一批 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白马工业园区疏港公路 | 干线公路 | 路线起点（K0+000）位于渝湘高速白马互通连接线止点，与国道G353线平面交叉，沿武隆工业园区（白马组团）规划滨江路布线，经白马中学、金帝集团，在郭溪沟设置桥梁跨越郭溪沟后，顺应地势布线，止于G319线与迎宾路交叉口。按照二级公路技术标准设计，路线全长约4.434公里。 | 10366 | 2025 | 2027 | 开工建设 | 区交通运输委 |
| 2 | X102鸭江至大溪河公路升级改造工程 | 干线公路 | 按照三级公路标准升级改造，线路全长20.589千米。 | 7241 | 2025 | 2027 | 开工建设 | 区交通运输委 |
| 3 | 武隆区石桥乡芙蓉湖环湖产业路路面改造及安防提升项目 | 旅游公路 | 全长16.347公里，建设内容包括对全线实施路面改造及安防设施提升，完善沿线涵洞及排水沟等，并根据不同路线路段的实际，综合融入多种制式的标线、护栏等公路导视系统。 | 4086 | 2025 | 2026 | 开工建设 | 区交通运输委、石桥乡 |
| 4 | 武隆区长坝镇长坝场镇至双堡段公路安全能力提升工程 | 旅游公路 | 路线全长7.67公里，起于武隆区长坝镇场镇，沿石梁河途经大元村，终点位于双堡梁附近。拟采用四级二类农村道路标准，沥青混凝土路面，路面平均宽度5.5m，建设内容包括路面、交安等。 | 864 | 2025 | 2025 | 开工并完工。 | 区交通运输委、长坝镇 |
| 5 | 武仙路复线与香樟路连接道改建及安防设施项目 | 旅游公路 | 路线全长2.842公里，起于武仙路复线，经石朝门，终点与香樟路相接，拟采用三级公路30km/h标准对原路进行改建，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，沥青混凝土路面，建设内容包括路线、路基、路面、安全设施、防护及排水、涵洞工程等。 | 2490 | 2025 | 2026 | 开工建设 | 区交通运输委、仙女山街道 |
| 6 | 乌江三桥至棉花坝综合环境整治 | 城市道路整治 | 整治5.6公里道路路面（含沿线道路修补、护栏刷漆、道路渠化、排水设施、标志标牌等），改造公交车港湾2个，更新改造标识标线7000平方米；整治武隆中学东南侧棉花坝桥；整治沿线可视范围内166栋房屋外立面约70000平方米；铺装沿线人行道约40000平方米；整治沿线房前屋乱堆乱放、乱搭乱建等人居环境；沿线线路飞线和管线整治。 | 1980 | 2025 | 2025 | 开工并完工。 | 区住房城乡建委 |
| 7 | 武仙路至度假区综合环境整治 | 城市道路整治 | 对武仙路沿线自来水厂围墙处、色素厂大门、方坪公厕、杨叉岭复线路口、杨叉岭归原路口、度假区入口等8个节点进行打造,补植面积约2900平方米，对沿途缺株断带补植长度约10km；对沿途转弯节点、广场、建筑立面和交通岛等10个节点，进行提质改造；对武仙路沿线交通标志、标线进行更新，增设部分路段护栏、道口桩、弯道会车预警系统；对沿途18公里居民院坝进行人居环境整治，开展围墙砌补、圈舍整修、杂物清理、坟堆遮挡等工作，美化沿线院坝环境。 | 875 | 2025 | 2025 | 开工并完工。 | 区住房城乡建委、区交通运输委、区公安局、芙蓉街道、仙女山街道 |
| 8 | 北滨路与芙蓉路人行、车行连接通道建设项目 | 城市道路 | 新建黄金水岸、武隆大厦、都市广场等处芙蓉路至北滨路人行通道，打通江上明珠西侧、江上明珠东侧人行及车行通道，完善人行道、护栏等附属设施。 | 780 | 2025 | 2025 | 开工并完工。 | 区住房城乡建委 |
| 9 | 南滨路隧道扬尘治理项目 | 城市道路 | 利用增加排风扇，排出隧道内颗粒物。开设1m×0.8m的洞口共计30个，风口底部距地面3m高，每个洞口间隔20m，其中西侧开设20个洞口、东侧开设10个洞口。 | 350 | 2025 | 2025 | 开工并完工。 | 区城市发展（集团）公司 |
| 10 | 道路照明项目 | 城市道路 | 安装城区至凤山互通（3.7公里）单侧安装9米太阳能路灯约150盏。 | 100 | 2025 | 2025 | 开工并完工。 | 区住房城乡建委、区交通运输委、凤山街道 |
| 11 | 北滨路乌江大桥至苏家河桥段建设项目 | 城市道路 | 项目用地规划约37.16亩（约24773平方米），建筑面积约40000㎡、道路全长约889米，宽度21.6米、铺设管网1300米。建设内容主要包括架空广场+现状广场改造、管理用房、公共停车场、充电桩、商业亭、广告位、儿童游乐设施、道路工程、给排水工程、消防工程、土石方工程、防护工程和其他便民服务设施建设等。 | 46000 | 2025 | 2030 | 开工建设 | 区城市发展（集团）公司 |
| 12 | 城区道路综合改造项目 | 城市道路 | 刷漆整治乌江一桥、乌江二桥、梓桐碛桥和过江人行管桥共4座桥梁；整治城区道路20000㎡（人民医院至实验二小15000㎡、老殡仪馆200㎡、鹅项颈红绿灯200㎡、白笋溪桥至金海农贸市场1600㎡、老火车站3000㎡）；改造人行道10000㎡（御江华府2000㎡、中横街4000㎡、建设东路4000㎡）；渠化道路5处（宏福转盘、城标转盘、山水华府十字路口、卫健委转盘、乌江三桥转盘）更新标线7500㎡，改造公交车停车港4处；更换老旧标识标牌90个。开展长途河片区综合环境治理项目。 | 1410 | 2025 | 2026 | 开工建设 | 区住房城乡建委 |
| 二、完工一批 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渝湘高速铁路重庆至黔江段（武隆段） | 铁路 | 全长63.8公里，涉及隧道10个，大桥9座，桥隧比99.3%。 | 900000 | 2020 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 2 | 渝湘高速公路扩能巴南至彭水段（武隆段） | 高速公路 | 武隆境内共65公里，武隆段路基宽度为33.5米，桥隧比达82%。 | 1653633 | 2021 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 3 | 武隆至道真高速公路重庆段 | 高速公路 | 设桥梁29座，隧道14座，互通式立交5座，服务区1座（与石桥互通合设），设计速度80公里/时，路基宽度25.5米双向四车道。 | 778116 | 2021 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 4 | 国道353线凤山街道三拐子至竹坝箢篼圈预防性养护(23公里) | 国道 | 本项目以路面改造为主，不改变既有道路的平纵横断面宽度等指标。起于三拐子（K1940+800），途径万银村，至于走马村箢篼圈（K1963+600）,路线全长22.8km。 | 693 | 2024 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 5 | G319线K2301至K2322灾害防治项目（江口黄桷门至羊角街道柑子湾段） | 国道 | 该项目位于江口黄桷门至羊角街道柑子湾段，含5个工点，主要工作内容为坡面清理、点锚锚固、主动防护网、C20片石砼嵌补、路面等工程项目。 | 821 | 2025 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 6 | G319线K2279至K2301灾害防治项目（彭水界至江口黄桷门段） | 国道 | 项目位于彭水界至江口江口黄桷门段，含5个工点，主要工作内容为坡面清理、点锚锚固、主动防护网、C20片石砼嵌补、路面等工程项目。 | 1013 | 2025 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 7 | 国道G319养护工程 | 国道 | 本项目在武隆区G319线下龙溪至杨家湾隧道段，养护设计路线总长20.815km，起点是下龙溪附近（K2280+000），止于杨家湾隧道（K2332+000），主要内容为路基、路面、交通安全设施及临时工程等。 | 1720 | 2025 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 8 | 国道G353养护工程 | 国道 | 本项目在武隆区G353白马镇白马段至南川界段，养护设计路线总长13.700km，原有公路为二级公路，路面为沥青混凝土。本项目分为两段：第一段K1992+000～K2001+000（白马镇中心幼儿园至大罗溪桥）路线长度9.000km、第二段K2019+000～K2023+700（白云乡公共服务中心至塔桥沟）路线长度4.700km，主要内容为路基、路面、交通安全设施及临时工程等。 | 328 | 2025 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 9 | 郭溪沟桥及芙蓉江桥2座桥梁整治 | 国道 | 本项目江口芙蓉江大桥位于武隆区G319线高成路上，跨越芙蓉江汇入乌江河口，桥位桩号为K2298+510，桥梁全长148.4m；郭溪沟大桥位于重庆市武隆区 G353线宁德-福贡路上，桥梁中心桩号为K1992+659，桥梁全长191.0m。本项目主要内容为对桥梁进行病害处治，不对桥梁进行加固，不对桥梁承载力进行提升。 | 95 | 2025 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 10 | 省道S528线木根至四方碑段路面整治工程 | 省道 | 项目位于双河镇，对省道528线木根青杠堡段进行加铺4cm沥青，路线长5.5公里。 | 241 | 2025 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 11 | G353线鹅冠至白云街口段修复养护工程 | 国道 | 项目位于白云乡，对国道353线鹅冠至白云街段进行病害整治并加铺沥青，路线全长8公里。 | 1332 | 2025 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 12 | 武隆区X805仙女山街道核桃至土地公路预防性养护工程 | 县道 | 本项目在武隆区X805仙女山街道核桃至土地段，起于仙女山街道逸云路与翠云路交叉口处，起点桩号 K0+000，经天生三桥停车场，止于明星村，与 X477 顺接，终点桩号 K6+100，路线全长 6.100km，主要内容是对路基、路面和标线等进行全面整治。 | 248 | 2025 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 13 | 武隆区S205线仙女山度假区至武隆城区段交通安全提升 | 省道 | 本项目属于武隆区S205线，路线起点位于仙女山度假区牌坊（K195+600），终点位于武隆城区（K212+200），全长16.600km，本项目主要包括交通标志、标线、护栏、道口桩、弯道会车预警系统、临时工程等。 | 158 | 2025 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 14 | 国道4座隧道照明 | 国道 | 本项目在武隆区G319线江口隧道、杨家湾隧道、边滩隧道、二龙口隧道等四座隧道位于G319线上高雄至成都段，其中，杨家湾隧道长145.2米。二龙口隧道长132.9米。江口隧道长202.7米。边滩隧道长861.635m。隧道总长1342m。本项目主要工程量为隧道照明系统以及隧道供电系统。全线预算包含隧道交安工程及专项费用等。 | 183 | 2025 | 2025 | 完工。 | 区交通运输委 |
| 三、在建一批 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段） | 高速公路 | 路线全长36.716千米。 | 645193 | 2023.06 | 2027.06 | 完成投资16.5亿元，主体施工，完成总工程量的85%。 | 区交通运输委 |
| 2 | 乌江白马航电枢纽工程 | 航电枢纽 | 电站装机48万千瓦，航道等级为Ⅳ级，通航建筑物为500吨级单船闸。 | 1130600 | 2021 | 2031 | 完成投资7.15亿元，全面完成 319国道转换并投入使用;完成水上土石方开挖;右岸导流明渠施工完成。 | 区交通运输委 |
| 3 | 垫江至丰都至武隆高速公路（武隆段） | 高速公路 | 武隆境内全长40.975公里，桥隧比66.9%，设计时速80-100公里/小时，整体式路基宽度25.5米 | 853700 | 2024 | 2030 | 完成投资10亿元，主体施工。 | 区交通运输委 |
| 四、储备一批 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 川渝黔桂运河（乌江运河） | 运河 | 线路总长2915千米。 | / | / | / | 开展前期论证，形成建议意见 | 区交通运输委 |
| 2 | 白云互通 | 高速互通 | 设计速度为 35~40km/h，单向单车道。收费站采 用三进三出，连接线采用三级公路标准，采用 30km/h 设计速度，路基宽度 7.5m。 | 30215 | / | / | 开展前期论证。 | 区交通运输委 |
| 3 | 渝宜至渝厦高铁联络线 | 高速铁路 | 线路全长约109公里，武隆境内约35公里，设计时速250千米/时，线路自涪陵北引出，向南经涪陵区白涛街道、武隆区白马镇，于白马镇东侧跨越乌江，后转向东接入渝湘高铁武隆南站。 | 850000 | / | / | 开展前期论证。 | 区发展改革委、区交通运输委 |
| 4 | 白涛至白马高速公路 | 高速公路 | 路线全长21.8公里，双向四车道高速公路，全线设置互通立交3处、主线桥梁11座，主线隧道9座，养护工区1处，隧道管理站1处，路段管理中心1处。 | 561649 | / | / | 开展前期论证。 | 区交通运输委 |
| 5 | X707白云互通连接线至红宝村改建 | 干线公路 | 按照三级公路升级改造白云互通连接线至红宝村段，长约18公里。 | 18000 | / | / | 开展前期论证。 | 区交通运输委 |
| 6 | G653回龙岭至大河屯隧道段改建工程 | 国道 | 新建0.765公里隧道及3座0.48公里桥梁 | 15000 | / | / | 开展前期论证。 | 区交通运输委 |
| 7 | G353渝湘复线高速公路凤山互通连接桥至长途河改建项目 | 国道 | 按二级公路标准设计，道路全长约2.855公里。 | 17700 | / | / | 开展前期论证。 | 区交通运输委 |
| 8 | G653夏宫至杨妹妹农家乐段公路原级改造工程 | 国道 | 路线全长3.61千米。 | 12944 | / | / | 开展前期论证。 | 区交通运输委 |
| 9 | 新建双堡至挂壁水渠段景区公路 | 旅游公路 | 路线全长2.68公里，拟采用四级I类道路标准进行建设，路基平均宽度6.5m，其中新建大桥158米，总投资约5100万元，其中建安费约4300万元。 | 5100 | 2026 | 2027 | 开工建设 | 区旅游产业（集团）公司 |
| 注：项目规模、建设工期等以实际批复为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆市武隆区交通运输委员会办公室        2025年8月22日印发