工程名称：武隆区社会组织孵化基地规划打造工程

竞争性比选文件

招标人：重庆市武隆区民政局

二0二四年三月

武隆区社会组织孵化基地规划打造工程

竞争性比选公告

1. 竞争性比选条件

本竞争性比选项目武隆区社会组织孵化基地规划打造工程,根据《重庆市民政局关于推进我市社会组织孵化基地建设工作的指导意见》（渝民〔2020〕107号）文件要求，已具备竞争性比选条件，资金来源为区民政局资金，招标人为重庆市武隆区民政局。现特请有兴趣的潜在投标人参与该项目的竞争性比选。

2. 项目概况与竞争性比选范围

2.1 项目名称：社会组织孵化基地规划打造工程。

2.2 工程地址：武隆区民政局一楼（原婚姻登记服务大厅）。

2.3 工程规模：广告设计规划打造工程面积200平方（含办公桌椅购买）。

2.4 竞争性比选范围：发包人明确的该项目施工图设计和竞争性比选文件规定的内容。

2.5 工期要求：60日

3. 投标人资格要求

本次竞争性比选要求投标人必须具有独立法人资格，具备相关的广告规划资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

4. 竞争性比选文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2024年3月14日至 2024年3月18日（上午9点至下午6点）， 在武隆区民政局社会组织科取比选文件和现场测量等。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见竞争性比选文件，地点详细见竞争性比选文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，发包人不予受理。

6．本次公告的发布：比选公告张贴在区民政局公示栏和政府公开网。

7. 联系方式：

发包人：重庆市武隆区民政局               联系电话: 023-77724047

2024年3月13日

武隆区社会组织孵化基地规划打造工程施工

竞争性比选文件

一、项目概况：

1、项目名称：武隆区社会组织孵化基地规划打造工程

2、项目文号：《重庆市民政局关于推进我市社会组织孵化基地建设工作的指导意见》（渝民〔2020〕107号）

3、项目地点：武隆区民政局一楼（原婚姻登记服务大厅）。

4、工程内容：发包人明确的工程量清单【武隆区社会组织孵化基地规划打造工程】及比选文件规定的内容。

5、发包人：重庆市武隆区民政局。

二、投标要求：

1、本项目按照公正、公平的原则实行竞争性比选确定施工承包人。

2、本项目比选范围为发包人明确的工程量清单【武隆区社会组织孵化基地规划打造工程】及比选文件规定的内容

3、发包人与中标人必须严格按照竞争性比选文件要求签订施工合同。

4、本项目竞争性比选范围内采用总报价包干承包方式。含人工费、材料费、设计费、制作费、安装费、运输费、管理费、利润、增值税等一切费用。报价计价原则：

4.1本项目由投标单位根据发包人提供的工程量清单、竞争性比选文件及相关资料包括的全部内容参照建筑相关定额，自主报价，本工程所需材料价格由投标人自行调查测算；施工过程中以及结算时不因材料价格和人工工日单价的涨跌而进行价差调整。报价中应包括竞争性比选单位中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用（人工费、材料费、设计费、制作费、安装费、运输费、管理费、利润、增值税等一切费用。）和拟获得的利润及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

4.2各种技术措施费、材料（采、运、管）费，环境保护费、保险费、各种费均由投标人纳入投标报价，发包人不再支付其他费用。施工中场地内的清洁及产生的废渣、垃圾等的处理，由中标人全面负责。其数量及费用由投标单位根据经验自行考虑列入投标报价，包干使用，招标人不再支付其他任何费用。

4.4本项目预算约为¥50000元（大写人民币：伍万元整）。

5、投标人应认真预算，合理报价，且报价涵盖本次发包的所有工程内容。如存在明显低于成本价的报价，不予评审。

三、工期要求：60日历天

投标结束，经3天公示无异议后，自中标通知书发出起， 7日内签订合同，在规定时间内施工单位未签订合同视为自动弃权。

四、安全要求：

在施工过程中，中标人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识。施工过程中因安全问题产生的一切费用概由中标人自行负责。

五、质量要求：

达到国家有关现行行业施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定进行竣工验收，并验收合格。

六、投标费用：

投标人应承担其编制投标文件及参与投标活动所涉及的一切费用。不管结果如何，投标人独立承担本次竞争性比选活动的所有费用。

七、投标须知：

1、投标人必须具备:具有有效的营业执照，经营范围包含广告类别的设计、制作。必须由法定代表人或其委托代理人参加投标会。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

4、具有合同履行能力，具有相应的从业人员：

5、法律、行政法规规定的其他条件：

注：要求提交的上述资料除法定代表人身份证明书、法定代表人签字并盖公章的授权委托书外均收清晰的复印件（复印件需加盖公司鲜章），原件备查。

6、投标单位项目广告负责人不得更换。

7、上述应提交的资格审查资料须装入“资格审查资料”袋内。

8、“投标函部份”袋内须装入：加盖投标企业公章的《确认文书》、《投标报价函》、《预算清单》。

9、“资格审查资料”袋和“投标函部份”袋须在密封处加盖投标企业公章，装入投标文件大袋中在封面注明投标公司名称并加盖投标企业公章。

10、投标过程中，任何人都必须遵守投标纪律，公正廉洁，不得作弊，不得“围标”、“串标”，违者按有关规定处理。

11、投标文件的份数：投标函部分：一正一副；资格审查部分：一正一副；

八、有下列情况之一者，投标文件作废，取消投标资格。

1、投标人未准时参加竞争性比选会议或投标文件及相关资料逾期送达的；

2、投标文件未能按竞争性比选文件规定密封的或密封后未加盖公章的；

3、投标须知中规定提交资料不全的；

4、提交的复印件与原件不一致的或复印件无法辨认的；

5、投标报价字迹模糊，涂改数字的，大写不规范的（注：本次投标只接受电脑打印的投标报价，不接受手工填写的投标报价。对手工填写的投标报价，其投标文件将被视为无效投标文件）；

6、法律法规规定符合废标条件的。

九、服务费收取：

1、本工程的招标代理服务费：零元整。

十、评标委员会的组建：由招标人依法组建。

十一、定标办法：

1、评估办法：在所有投标单位中，以综合评分为准，评分最高中标，共设置一个“中标”和若干“未中标”，“中标”和“未中标”的个数相加等于投标单位的总个数。

2.评审标准：

| 序号 | 项目 | 分值分配 | 内 容 | 满分 | 评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合评价 | 25 | （1）投标公司综合评价 | 5 |  |  |
|  |  |  | 优：8分；良：5分；中：3分；差：0分 |  |  |  |
|  |  |  | （2）业绩经历评价 | 3 |  |  |
|  |  |  | 优：3分；良：2分；中：1分；差：0分 |  |  |  |
|  |  |  | （3）人员综合评价 | 4 |  |  |
|  |  |  | 优：4分；良：3分；中：1分；差：0分 |  |  |  |
|  |  |  | （4）财务状况 | 3 |  |  |
|  |  |  | 优：3分；良：2分；中：1分；差：0分 |  |  |  |
|  |  |  | （5）履约情况 | 5 |  |  |
|  |  |  | 优：5分；良：3分；中：1分；差：0分 |  |  |  |
|  |  |  | （6）无处罚情况 | 5 |  |  |
|  |  |  | 无：5分；有：0分 |  |  |  |
| 三 | 策划设计水平及执行能力 | 75 | （1）规划及设计方案提交规格是否正确10分； | 75 |  |  |
|  |  |  | （2）策划方案思路清楚、有创意、切合主题符合的社会组织孵化基地特点20分； |  |  |  |
|  |  |  | （3）设计方案构图完美，有创意，画面唯美20分； |  |  |  |
|  |  |  | （4）规划打造预算及执行能力方案25分； |  |  |  |
| 总计 |  | 100 |  | 100 |  |  |

3、当第一中标候选人放弃中标权益或因不可抗力书面提出不能履行投标承诺，则重新组织竞争性比选。

十二、领取中标通知书及签订合同：

1、竞争性比选结果经公示3日历天无异议后，第一中标候选人到代理机构领取中标通知书。自中标通知书发出之日起7日内签订合同。

十三、结算方式及付款方式：

工程验收合格后，一次性付清工程款。

十四、监督管理：

本次招标的全过程接受相关监督部门的监督。

十五、资料的获取：

凡有意参加投标者，请于即日起，在招标代理机构获取资料。

十六、比选时间及地点：

递交投标文件时间为2024年3月 19日10时前（北京时间），截止时间即为开标开始的时间，投标人超过截止时间递交的投标文件将不予接收。

开标地点：武隆区民政局3楼会议室。

附件：1、《确认文书》。

2、《投标报价函》。

3、公司法定代表人身份证明书，公司法定代表人授权委托书。

4、预算清单。

5、资格审查资料（格式）

附件1

确认文书

重庆市武隆区民政局（发包人名称）：

我单位参加武隆区社会组织孵化基地规划打造工程（项目名称）装修打造的竞争性比选，对贵单位发出的该工程竞争性比选文件及其相应的资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交投标文件。我公司保证在本项目中标后绝不转包或挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司自愿承担违约责任或违约金。

投 标 单 位：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            	（签字）

年     月     日

附件2

投 标 报 价 函

重庆市武隆区民政局（发包人名称）：

1．我方已仔细研究了武隆区社会组织孵化基地规划打造工程（（项目名称）装修打造竞争性比选文件的全部内容，愿意以：人民币（大写）          （¥   元），本工程工期      日历天，按合同约定实施和完成承包内容，工程质量达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定进行竣工验收，并验收合格。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照投标公告规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成工程内容，经验收合格后十五日内完善并移交全部工程资料。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5． 	（其他补充说明）。

投 标 单 位：                　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年  月  日

附件3

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	    年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人第二代身份证正反面复印件）

投标单位：        	（盖单位公章）

年  月 日

授权委托书

本人   （姓名）系 	（投标单位名称）的法定代表人，现委托        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改武隆区社会组织孵化基地规划打造工程（（项目名称）装修打造投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（附法定代表人第二代身份证正反面复印件）         （附代理人第二代身份证正反面复印件）

投标单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  月 日

注：1.法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的须提供授权委托书。

2.在竞争性比选活动现场于投标文件开封前，法定代表人须携带本人身份证原件（非法定代表人参加竞争性比选活动的，须携带本人身份证原件和授权委托书原件）供监督人员核实身份。

3.《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》原件须按要求装入投标文件，也要随身携带壹份以供监督人员核实身份。

附件4

武隆区社会组织孵化基地规划打造预算清单

（项目名称）招标

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目录

（一）、投标人基本情况表

（二）、营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证

（三）、拟担任本工程项目负责人简历表

（四）、承诺函

（五）、其他材料。

（一）、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（姓名） |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |

（二）、营业执照、资质证书、组织机构代码证

（副本复印件）

（三）、拟担任本工程项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 本项目职务 |  |  |  |

# （四）承  诺  函

（招标人名称）：

若中选武隆区社会组织孵化基地规划设计、制作单位，应充分协商，主动配合，热忱服务，努力满足客户的要求。按照国家确定的相关质量标准要求及合同规定内容完成广告质量、售后服务等做出如下承诺：

一、质量承诺:

1、文字准确率100％，编排美观，格式完全符合规范。

2、广告版面字迹清晰，墨色纯正、浓淡适度、前后一致。

3、成品为全新产品，无掉字、断划，无破损，不起皱，无倒印、错印，不会出现锈斑、污点等脏物，保持干净、整洁。

4、若产品不符合客户要求，本公司予以当场解决。如果属于质量问题，本公司在最短的工作日内予以重新制作。

二、售后服务、交货时间承诺：

质量保证：质量实行三包。若因我司原因，出现质量或内容不符等问题，我司在最短时间内完成保质且同等数量的制作工作。

投  标  人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日