桐梓镇双凤村2019年农村饮水安全巩固提升

工程资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预计总投资25万元，其中财政补助金额25万元，财政补助资金已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

项目工程建设由镇政府概算后，经党委会会议决定，依据武隆发改发〔2019〕197号，关于印发《关于进一步推进点多面广量大涉农项目“放管服”改革的工作方案》的通知精神，进行招标比选后确定施工单位合同发包实施，经各级验收合格后，建设资金已全额支付到重庆市重庆坤扬农业发展有限责任公司。

3.项目资金管理情况分析

按合同约定建设内容经党委会集体决定进行支付管理使用。

# （二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

# 计划安装各型管道15000m，巩固提升201户673人的饮水保障，其中，贫困户42户151人，实际完成新安装DNφ75引供水管8.5km。其他φDN20供水支管2km；φDN25供水支管2.1km；φDN32供水支管3.2km；φDN40供水主管1.05km。已解决201户673人的饮水保障，其中，贫困户42户151人。

- 质量指标

按合同约定挖埋深度不低于20cm。

- 时效指标

按合同约定的建设周期内完成。

- 成本指标

项目下达投资计划25万元，已完成财政投资金额25万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

不属经营性投资，无经济效益。

- 社会效益

# 解决201户673人饮水保障问题。

- 生态效益

保护了一定的环境被污染。

- 可持续影响

工程建成运行后可持续有效呵护人体健康。

3.管理类指标完成情况分析

严格项目实施要求进行管理。

4.满意度指标完成情况分析

工程建成使用后，农户普遍反映较好，满意度高。

- 未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

在工程建设过程中，加强了财政支出管理、增强了资金绩效理念、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，其结果得到合理应用，反映出项目实施的效益，自评为良好。