附件2

武隆区保障和改善民生行动计划2020年度目标任务分解

单单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容 | 总投资 | 2020年度目标任务 | 牵头单位 | 协作单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年度投资 | 工作内容 |  |  |  |
| 合 计 | 445889.09 | 96250.63 |  |  |  |  |
| 一、“幼有所育”专项 | 6077.10 | 2406.00 |  | 区教委 |  |  |
| 1 | 武隆区长坝镇中心幼儿园 | 新建 | 新建校舍3400平方米、活动场地1500平方米 | 1950 | 900 | 项目完工投用 | 区教委 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 2 | 武隆区土地乡中心幼儿园 | 新建 | 新建校舍500平方米、活动场地1250平方米 | 336 | 336 | 项目完工投用 | 区教委 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 3 | 武隆区浩口乡中心幼儿园 | 新建 | 新建校舍1000平方米、活动场地500平方米 | 450 | 200 | 完成主体工程 | 区教委 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 4 | 农村薄弱幼儿园条件改善 |  | 改善29所幼儿园厨房、卫生间、盥洗设施等条件，玩教具配备 | 60 | 20 | 完成渝港、黄渡、广杨、丁家沟、徐家、关庙、车盘、板桥、凉水、东山、艳山红、大溪河12所附属园条件改善工程 | 区教委 | 区财政局 |  |
| *5 | 扶持普惠性民办幼儿园 |  | 按重庆市相关文件要求对普惠性民办幼儿园进行生均公用经费补助和发展扶持 | 1150 | 450 | 对全区普性民办幼儿园按市级标准进行生均公用经费补助，并进行发展扶持确保其正常运转 | 区教委 | 区财政局 |  |
| *6 | 学前教育营养改善计划 |  | 在农村学前教育儿童中实施营养改善计划 | 1546.3 | 325 | 在农村学前教育儿童中实施营养改善计划，实施面达100% | 区教委 | 区农业农村委、区财政局、区审计局、区市场监管局，各街道办事处、各乡镇人民政府 |  |
| *7 | 学前教育资助 |  | 以免收保教费、生活费的方式给予学前教育贫困家庭学生资助 | 584.7969 | 175 | 项目持续实施，计划实施面达100% | 区教委 | 区财政局 |  |
| 二、“学有所教”专项 | 21844.10 | 8397.63 |  | 区教委 |  |  |
| 1 | 白马镇中心小学校改扩建 | 改扩建 | 拟建教学及教学辅助用房7500平方米 | 3380 | 1800 | 完工投入使用 | 区教委 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 2 | 武隆区实验小学改扩建项目 | 改扩建 | 改造校舍17000平方米、运动场15000平方米 | 500 | 500 | 教学及辅助用房改造完工投用 | 区教委 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 3 | 武隆区实验中学迁建项目 | 新建 | 拟建校舍75000平方米,新建运动场18000平方米 |  |  | 完成前期建设手续的办理，力争达到开工条件 | 区教委 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 4 | 沧沟乡中心小学校教育扶贫项目 |  | 信息技术、功能室建设、校园文化 |  | 45 | 1. 信息技术设备28.02万元（含关庙、大水在内）；2. 功能室建设2.4112万元，3.校园文化建设15万元 | 区教委 | 区财政局 |  |
| 5 | 文复乡中心小学校教育扶贫项目 |  | 信息技术、功能室建设等 |  | 38 | 信息技术设备26.68万元；2. 学生用床、课桌凳2.055万元；3. 功能室建设2.4112万元，校园文化建设6.992万元 | 区教委 | 区财政局 |  |
| 6 | 黄莺乡中心小学校教育扶贫项目 |  | 中心校和龙洞小学学生宿舍、教学楼、信息技术设备、功能室建设等 |  | 392.22 | 1.中心校教学楼134.75万元；2.中心校学生宿舍197.75万元；3.学生课桌凳1.235万元；4.信息技术设备47.05万元；5.功能室建设0.437万元；6.中心校和龙洞小学校园文化建设15万元 | 区教委 | 区财政局 |  |
| *7 | 网络升级及信息技术图书和功能室设备更新 |  | 城域网络设备升级改造，信息技术设备和功能室设备的更换升级 | 1051.29 | 394.41 | 网络升级购置，更换部分中小学实验室设备，补充采购功能室器材设备及多媒体设备 | 区教委 | 区财政局 |  |
| *8 | 义务教育学生营养改善计划 |  | 在农村义务教育学生实施营养改善计划 | 5232.56 | 1628 | 在农村义务教育学生中实施营养改善计划，实施面达100% | 区教委 | 区农业农村委、区财政局、区审计局、区市场监管局，各街道办事处、各乡镇人民政府 |  |
| *9 | 贫困家庭学生资助 |  | 给予义务教育、高中阶段教育、高等教育贫困学生资助，以解决贫困家庭“上学贵”问题 | 11680.25 | 3600 | 持续实施，计划实施面达100% | 区教委 | 区财政局 |  |
| 三、“劳有所得”专项 | 2918.38 | 1055.00 |  | 区人力 社保局 |  |  |
| *1 | 就业创业服务 | / | 基层公共就业服务、人力资源市场网络建设、充分就业社区（村）创建保持等 | 245.75 | 80 | 实施基层公共就业服务、人力资源市场网络建设、充分就业社区（村）创建保持等 | 区人力 社保局 | 区财政局，各街道办事处，各乡镇人民政府，人行武隆支行 |  |
| *2 | 职业培训补贴 | / | 职业技能培训、适应性培训、创业培训等 | 447.43 | 180 | 实施职业技能培训、创业培训、特色工种、适应性培训等 | 区人力 社保局 | 区财政局、各街道办事处，各乡镇人民政府 |  |
| *3 | 社保补贴 | / | 灵活就业社保补贴、单位社保补贴、公益性岗位社保补贴等 | 933.5 | 270 | 灵活就业社保补贴、单位社保补贴、公益性岗位社保补贴等 | 区人力 社保局 | 区财政局，各街道办事处，各乡镇人民政府 |  |
| *4 | 公益性岗位补贴 | / | 公益性岗位补贴 | 1191.28 | 500 | 公益性岗位补贴（1800元/月/人） | 区人力 社保局 | 区财政局，各街道办事处，各乡镇人民政府 |  |
| *5 | 职业技能鉴定补贴 | / | 职业技能鉴定补贴 | 45.82 | 15 | 职业技能鉴定补贴 | 区人力 社保局 | 区财政局 |  |
| *6 | 低保就业、岗位补贴等其他 | / | 低保就业补贴、岗位补贴等其他支出 | 54.6 | 10 | 低保就业补贴、岗位补贴等其他支出 | 区人力 社保局 | 区财政局、区民政局，各街道办事处，各乡镇人民政府 |  |
| 四、“病有所医”专项 | 30451.02 | 9941.00 |  | 区卫生 健康委 |  |  |
| 1 | 区疾控中心业务综合楼建设 | 新建 | 业务综合楼建设及疾控装备 | 2648 | 1500 | 项目主体工程完工 | 区卫生 健康委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区财政局等有关部门 |  |
| 2 | 区妇幼保健院儿科大楼建设 | 新建 | 儿科大楼建设 | 14973 | 4000 | 基础工程完工，主体工程完成50% | 区卫生 健康委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区财政局等有关部门 |  |
| 3 | 乡镇卫生院和村卫生室标准化建设 | 新建 | 完善卫生院及村卫生室标准化建设 | 452.1 | 170 | 完善桐梓、沧沟、黄莺卫生院和18个村卫生室改扩建工程 | 区卫生 健康委 | 各乡镇人民政府 |  |
| 4 | 医疗卫生计生健康服务信息化建设 | 新建 | 建成人口健康信息专网，建立人口健康信息库和人口健康信息综合服务平台 | 2600 | 1000 | 全面建成覆盖全域的医疗卫生计生健康服务信息化网络，开展部门信息系统接口开发，提供与公安、民政、人社等部门业务系统的接口，实现不同行业数据共享交换和业务服务对接，实现信息安全及标准化建设 | 区卫生 健康委 | 区经济信息委、区财政局、区人力社保局、区公安局、区民政局 |  |
| *5 | 农村妇女“两癌”检查及救助 | / | 开展“乳腺癌”和“宫颈癌”筛查 | 619.5 | 216 | 宫颈癌筛查不少于15000人次，乳腺癌筛查不少于8000人次 | 区卫生 健康委 | 区财政局、区人力社保局，各街道办事处，有关乡镇人民政府 |  |
| *6 | 免费孕前优生检查 | / | 男女双方接受免费孕前优生检查 | 158.42 | 55 | 孕优检查不少于1400人次 | 区卫生 健康委 | 区财政局、区人力社保局，各街道办事处，有关乡镇人民政府 |  |
| *7 | 医疗卫生人才建设 | / |  |  |  | 引进医学本科生30—35名，柔性引进医学类专家人才2名，选送20名医生到三级医院进修，选送30名医生参加全科医生转岗、儿科、精神专科等培训，实施村医生能力提升大培训 | 区卫生 健康委 | 区人力社保局，区委编办 |  |
| *8 | 健康扶贫 | / | 扶贫济困，大病救助 | 9000 | 3000 | 提升健康扶贫，因病致贫扶贫对象家庭医生签约服务率、健康档案建档率均保持100%，优化完善贫困人口医疗保障和救助制度，因病致贫、因病返贫问题得到妥善解决 | 区卫生 健康委 | 区财政局、区人力社保局、区医保局、区扶贫办 |  |
| *9 | 医改工作 | / | 全面深化医药卫生体制改革，推动新一轮医改取得实效 |  |  | 深化推进现代医院管理制度、政府办医主体责任、人事薪酬制度、医疗服务价格调整、分级诊疗体系、公立医院综合监管等医药卫生体制改革任务 | 区卫生 健康委 | 区委编办、区发展改革委、区经济信息委、区财政局、区人力社保局、区市场监管局、区医保局 |  |
| 10 | 区人民医院创三级医院 | / | 区人民医院创三级医院 |  |  | 启动区人民医院创三级医院前期工作 | 区卫生 健康委 | 区人力社保局，区发展改革委，区财政局，区医保局 |  |
| 11 | 区妇幼保健院创二甲医院 | / | 区妇幼保健院创二甲医院 |  |  | 启动区妇幼保健院创二甲医院前期工作 | 区卫生 健康委 | 区人力社保局、区发展改革委、区财政局、区医保局 |  |
| 12 | 区中医院创二甲医院 | / | 区中医院创二甲医院 |  |  | 启动区中医院创二甲医院前期工作 | 区卫生 健康委 | 区人力社保局、区发展改革委、区财政局、区医保局 |  |
| 五、“老有所养”专项 | 1470.00 | 780.00 |  | 区民政局 |  |  |
| 1 | 街道养老服务中心 | 新建/改扩建 | 建筑面积原则上不低于1500平方米；设置休闲娱乐区、文化教育区、生活照料区、健康管理区、人文关怀区、托养护理区和运营管理区等功能区域，其中托养护理区应设置20张以上养老服务床位 | 400 | 200 | 建成1个养老服务中心 | 区民政局 | 区规划自然资源局、区生态环境局、区住房城乡建委、区城管局、区卫生健康委、区消防救援支队，有关街道办事处 |  |
| 2 | 社区养老服务站 | 新建/改扩建 | 建筑面积原则上不低于300平方米，老年人口较少的社区降低至200平方米，设置休闲娱乐区、文化教育区、生活照料区、健康管理区，有条件的要设置日间休息床位 | 270 | 150 | 建成6个社区养老服务站 | 区民政局 | 区规划自然资源局、区生态环境局、区住房城乡建委、区城管局、区卫生健康委、区消防救援支队，有关街道办事处和乡镇人民政府 |  |
| 3 | 乡镇敬老院 | 改建 | 对乡镇敬老院实施“三改”：敬老院热水供应系统改造、老人房间标准化升级改造、公共洗浴间适老安全化改造 | 300 | 230 | 升级改造完成4个乡镇敬老院 | 区民政局 | 区规划自然资源局、区生态环境局、区住房城乡建委、区城管局、区卫生健康委、区消防救援支队，有关街道办事处和乡镇人民政府 |  |
| 4 | 民办养老机构 | 新建/改扩建 | 采取养老公司或民办非企业的方式建成托养社会老年人的养老护机构 | 500 | 200 | 拟建2个民办养老机构 | 区民政局 | 区规划自然资源局、区生态环境局、区住房城乡建委、区城管局、区卫生健康委、区消防救援支队，有关街道办事处和乡镇人民政府 |  |
| 六、“住有所居”专项 | 151949.50 | 29900.00 |  | 区住房 城乡建委 |  |  |
| 1 | 棚户区改造 | 新建 /改建 | 计划改造棚改项目10个，改造户数3492户，面积约42.21万平方米 | 143937 | 28000 | 实施林业局片区（世纪广场）和下油坊沟东部片区棚户区改造项目2个，改造户数400户，拆迁面积约3万平方米 | 区住房 城乡建委 | 区土地储备中心，各街道办事处 |  |
| 2 | 创建美丽庭院 | 新建 | 实施美丽庭院建设2000户 | 739 | 150 | 创建美丽庭院500户 | 区住房 城乡建委 | 各街道办事处，各乡镇人民政府 |  |
| 3 | 农村旧房整治提升 | 改建 | 对4500户农村旧房和环境实施“五整治” | 2250 | 750 | 对1500户农村旧房实施改造 | 区住房 城乡建委 | 各街道办事处，各乡镇人民政府 |  |
| 4 | 改善农村人居环境 | 新建 | 打造农村人居环境整治示范点30个 | 5023.5 | 1000 | 打造农村人居环境整治示范点5个 | 区农业农村委、区住房城乡建委 | 各街道办事处，有关乡镇人民政府 |  |
| 七、“弱有所扶”专项 | 42540.00 | 13150.00 |  | 区民政局 |  |  |
| *1 | 城乡低保、特困供养、临时救助、惠民济困保 |  | 城乡低保、特困供养、临时救助、惠民济困保 | 41890 | 13000 | 探索开展农村低保和扶贫开发政策有效衔接机制，不断提高低保供养水平、特困人员供养水平、临时救助水平，实现应保尽保、应助尽助 | 区民政局 | 区财政局、区人力社保局 |  |
| *2 | 生活无着流浪乞讨人员救助 |  | 流浪乞讨、精神病人托养救助管理 | 500 | 100 | 积极探索更科学的流浪乞讨人员救助管理机制，不断提升救助管理水平，开展好“夏季送清凉”“冬季送温暖”，持续实施“救助寻亲”， 帮助流浪乞讨人员返乡 | 区民政局 | 区财政局、区公安局、区卫生健康委、区城管局 |  |
| *3 | 惠民殡葬 |  | 困难群体墓地费、丧葬场地费用减免 | 150 | 50 | 不断深化殡葬管理，全面推进惠民殡葬政策落实，切实做好困难群众殡葬救助 | 区民政局 | 区建设投资（集团）公司 |  |
| 八、“便民设施服务”专项 | 171378.00 | 28660.00 |  |  |  |  |
| 1 | 城区公厕建设 | 新建 /改建 | 新建或改建城区公共厕所 | 1160 | 60 | 新建或改建城区公厕2座 | 区城管局 | 区住房城乡建委，各街道办事处 |  |
| 2 | 景区公厕建设 | 新建 /改建 | 2018年—2020年新建或改建旅游厕所34座，其中2018年16座、2019年8座、2020年10座 | 2580 | 600 | 新建或改建旅游厕所10座 | 区文化 旅游委 | 区喀斯特（集团）公司、有关乡镇人民政府 |  |
| 3 | 城区人行步道建设 | 新建 /改建 | 新建或改造一批人行步（街）道 | 900 | 250 | 新建或改建一批人行步（街）道 | 区城管局 | 各街道办事处 |  |
| 4 | 公共停车场 建设 | 新建 | 新建立体停车库两处，总停车位不低于500个 | 5000 | 3000 | 龙山公园A区入口立体停车场建成并投入使用，康居苑立体停车场完成50% | 区建设投资（集团）公司 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区城管局，各街道办事处 |  |
| 5 | 城区天桥建设 | 新建 | 新建三座过街人行天桥，分别位于实验二小、乌江一桥北桥头和芙蓉中路至柏杨路三岔路口处 | 1700 | 1700 | 建成并投入使用 | 区建设投资（集团）公司 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区城管局、各街道办事处 |  |
| 6 | 龙山公园A区入口工程 | 新建 | 完成龙山公园A区大门入口区域景观建设及绿化 | 1000 | 900 | 完成龙山公园A区大门入口景观建设及绿化 | 区建设投资（集团）公司 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区城管局 |  |
| 7 | 城区农贸市场提档升级工程 | 新建 | 新建油坊沟8000平方米的标准化农贸市场 | 1000 | 1000 | 建成投用 | 区供销合作社 | 区住房城乡建委、区城管局、区商务委、区国资委、区市场监管局，凤山街道办事处 |  |
| 8 | 老旧居住建筑消防设施改造 | 改建 | 每年完成20栋老旧居住建筑消防设施改造 | 300 | 100 | 完成20老旧居住建筑消防设施改造 | 区消防救援支队 | 区财政局、区住房城乡建委、区水利局、区水务（集团）公司、各街道办事处 |  |
| 9 | 背街小巷综合治理 | 改扩建 | 逐步推进背街小巷升级改造，全面安装路灯和更换老旧设施 | 450 | 50 | 实施背街小巷治理，安装路灯60盏，路面改造3000平方米 | 区城管局 | 各街道办事处，有关乡镇人民政府 |  |
| 10 | 垃圾中转站 建设 | 新建 | 新建垃圾中转站1座、临时中转站1座 | 2000 | 2000 | 新建垃圾中转站1座、临时中转站1座 | 区城管局 | 区规划自然资源局、区工业发展（集团）公司，有关街道办事处 |  |
| 11 | 北滨路建设 | 新建 | 建设北滨路乌江二桥至三桥段防洪大堤长4.99公里 | 155288 | 19000 | 北岸二桥至一桥段完成基础施工100%，完成桥梁下部结构40%，完成上部结构20%；北岸一桥至苏家河口段完成初设批复，力争开工；北岸苏家河口至三桥段完成场坪开挖及挡墙基础20% | 区建设投资（集团）公司 | 区水利局、区交通局 |  |
| 九、“文化体育惠民”专项 | 17261.00 | 1961.00 |  | 区文化 旅游委 |  |  |
| 1 | 乌江博物馆 | 新建 | 新建博物馆建筑1座，建筑面积10000平方米 | 12000 | 100 | 启动陈列布展资料收集和陈展设计 | 区文化 旅游委 | 区喀斯特（集团）公司 |  |
| 2 | 24小时自助图书馆建设 | 新建 | 在公众密集区建设1个24小时自助图书馆，方便市民阅读，提高文献资源的使用效率 | 70 | 70 | 完成1个24小时自助图书馆建设 | 区文化 旅游委 | 有关街道办事处 |  |
| 3 | 美术馆建设 | 新建 | 总建设面积2000平方米，包括展厅用房、会议室、培训画室、创作研究用房、美术书法摄影文艺沙龙之家、图书档案室、安保监控室、激光照排中心、藏品库房等 | 2000 | 100 | 完成规划设计 | 区文化 旅游委 | 区喀斯特（集团）公司 |  |
| 4 | 非遗中心建设 | 新建 | 总建设面积1300平方米，主要包括非遗展览中心、体验中、文化产业中心、研究中心、活动部、工作室、档案室等 | 1300 | 100 | 完成规划设计 | 区文化 旅游委 | 区喀斯特（集团）公司 |  |
| 5 | 社区健身点 | 新建 | 新建4个社区健身点 | 20 | 20 | 完成建设 | 区文化 旅游委 | 各街道办事处，有关乡镇人民政府 |  |
| 6 | 社区健身广场 | 新建 | 新建羊角社区健身广场 | 300 | 100 | 开工建设 | 区文化 旅游委 | 区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委，羊角镇人民政府 |  |
| 7 | 登山步道 | 新建 | 完成30公里登山步道建设 | 480 | 480 | 完工投用 | 区文化 旅游委 | 区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委，有关街道办事处 |  |
| *8 | 文化体育活动 | 新建 | 开展大型文体活动，丰富群众业余生活 | 600 | 500 | 开展大型文体活动5场次 | 区文化 旅游委 | 区财政局，有关街道办事处、乡镇人民政府 |  |
| *9 | 送文化下乡 | 新建 | 送文化活动下乡 | 178 | 178 | 送文艺演出下乡156场，送展览、送培训、送图书等文化活动下乡1000场以上 | 区文化 旅游委 | 区财政局，有关街道办事处、乡镇人民政府 |  |
| *10 | 公共文化体育设施免费开放 | 新建 | 文化、体育场馆100%免费开放 | 300 | 300 | “三馆一站”、体育场馆100%免费开放 | 区文化 旅游委 | 区财政局，有关街道办事处、乡镇人民政府 |  |
| *11 | 国民体质监测 | 新建 | 创建国民体质监测站点，具有为市民免费体侧及出具诊断报告等功能，并配置专业健身指导员 | 3 | 3 | 完成1680人国民体质测试 | 区文化 旅游委 | 区财政局，有关街道办事处、乡镇人民政府 |  |
| *12 | 社会体育指导员培训 | 新建 | 培训一级、二级、三级社会体育指导员 | 5 | 5 | 培训一二三级社会体育指导员44人 | 区文化 旅游委 | 区财政局，有关街道办事处、乡镇人民政府 |  |
| *13 | “好体育人志愿服务”工作 | 新建 | 开展好“体育人”进社区、进学校等志愿服务工作 | 5 | 5 | 开展好“体育人”进学校，指导学生科学锻炼 | 区文化 旅游委 | 区财政局，有关街道办事处、乡镇人民政府 |  |
| 分类小计 | 非工程类项目 | 77572.49 | 25039.41 |  |  |  |  |
|  | 工程类项目 | 368316.60 | 71211.22 |  |  |  |  |

备注：标注*为补助、培训、服务等非工程类项目；共69个项目，其中工程类43个、非工程类26个