# 武隆区2021年区领导联系重点项目用地保障方案

单位：亩

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 责任 区领导 | 用地保障状态 | 今年是否用地 | 用地规模（亩） | 调规要件报送时间 | 调规批复时间 | 转用要件报送时间 | 转用批复时间 | 是否确定用地红线 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规划 | 计划 | 转用 | 供地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 武隆白马山天尺坪污水处理建设项目 | 区白管委 | 胡珍强 | 已批复 | 已批复 | 待批复 | 未进流程 | 是 | 13.596 | 已批复 | 已批复 | 2021.4 | 2021.6 | 是 |  |
| 2 | 重庆乌江白马航电枢纽 | 区发展 改革委 | 胡珍强 | 已批复 | 已批复 | 已批复 | 未进流程 | 是 | 4116.0885 | 已批复 | 已批复 | 已批复 | 已批复 | 是 |  |
| 3 | G353竹坝至白果坪升级改造工程 | 区交通局 | 刘高永 | 已批复 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 24.9235 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 是 | 问题：林权纠纷未解决 |
| 4 | 西山水库 | 区水利局 | 陈清松 | 已批复 | 已批复 | 已进流程 | 未进流程 | 是 | 14.2725 | 已批复 | 已批复 | 2021.5 | 2021.7 | 是 |  |
| 5 | 武隆区江南水厂 | 区水利局 | 陈清松 | 已批复 | 已批复 | 已进流程 | 未进流程 | 是 | 40.0095 | 已批复 | 已批复 | 2021.5 | 2021.7 | 是 |  |
| 6 | 石桥环湖聚集点污水处理工程 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 已批复 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 4.476 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 是 |  |
| 7 | 东升建筑科技有限公司石骨料项目 | 区工业园区管委会 | 刘高永 | 正在 流程中 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 200 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 |  |
| 8 | 重庆武隆四眼坪风电改扩建项目 | 区发展 改革委 | 胡珍强 | 已批复 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 0.55 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 是 |  |
| 9 | 武隆区姜家溪水库 | 区水利局 | 陈清松 | 已批复 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 8.6134 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 |  |
| 10 | 武隆区鸭江镇污水处理厂迁建工程 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 已批复 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 16.2105 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 |  |
| 11 | 武隆区教育实践基地及配套设施建设项目 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 已批复 | 已批复 | 已进流程 | 未进流程 | 是 | 70.6395 | 已批复 | 已批复 | 2021.4 | 2021.5 | 是 | 已上报市局审批，拟于5月取得批复 |
| 12 | 武隆区实验中学迁建项目 | 区教委 | 黄 昕 | 已批复 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 44.7255 | 已批复 | 已批复 | 2021.6 | 2021.8 | 是 |  |
| 13 | 武道高速 | 区交通局 | 刘高永 | 已批复 | 已批复 | 待取件 | 未进流程 | 是 | 2357.5155 | 已上报 | 已批复 | 2021.3 | 2021.5 | 是 | 拟于5月取得批复 |
| 14 | 归原艺术农业旅游项目 | 区文化 旅游委 | 刘朝煜 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 200 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 是 |  |
| 15 | 呐溪原乡 | 区喀斯特 （集团）公司 | 胡珍强 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 20 | 2021.5 | 2021.7 | 2021.9 | 2021.11 | 否 |  |
| 16 | 乌江白马电航枢纽工程库区武隆城区段防护工程（北岸苏家河口至乌江三桥段） | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 否 | 20.766 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 是 |  |
| 17 | 武两高速 | 区交通局 | 刘高永 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 909.48 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.12 | 是 |  |
| 18 | 武隆区车盘水库 | 区水利局 | 陈清松 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 33.6241 | 2021.8 | 2021.10 | 2021.12 | 2022.2 | 是 |  |
| 19 | 武隆区种养生态循环农业项目 | 区农业 农村委 | 陈清松 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 300 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 |  |
| 20 | 乡村旅游示范点提档升级改造项目 | 区喀斯特 （集团）公司 | 胡珍强 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 10 | 已批复 | 已批复 | 2021.9 | 2021.11 | 是 |  |
| 21 | 武隆区仙女山军民融合建设项目 | 区喀斯特 （集团）公司 | 胡珍强 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 50 | 已批复 | 已批复 | 2021.8 | 2021.10 | 是 |  |
| 22 | 凤来新城大道 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 |  |
| 23 | 凤来新城总部大楼 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 |  |
| 24 | 石骨料运输廊道 | 区工业发展（集团）公司 | 刘高永 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 是 | 136.5 | 5 | 2021.7 | 2021.9 | 2021.11 | 是 |  |
| 25 | 天尺情缘景区提档升级建设项目 | 区白管委 | 胡珍强 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 26 | 重庆武隆医养结合综合体项目 | 区商务委 | 何 林 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 27 | “仙女山·树顶漫步”自然教育营地综合开发项目 | 区文化 旅游委 | 胡珍强 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 28 | 九街菜市场 | 区文化 旅游委 | 胡珍强 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 29 | 乌江博物馆（非遗中心） | 区文化 旅游委 | 胡珍强 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 30 | 天下鹊桥景区项目 | 区白管委 | 胡珍强 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 31 | 仙女山旅游轨道 | 区发展 改革委 | 胡珍强 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 32 | 临空经济区项目 | 区发展 改革委 | 胡珍强 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 33 | 低重力环境地基模拟平台 | 区科技局 | 黄 昕 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 34 | S530凤来至中桥 | 区交通局 | 刘高永 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 35 | 武隆—涪陵高铁 | 区交通局 | 刘高永 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 36 | 重庆市武隆至丰都高速公路 | 区交通局 | 刘高永 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 37 | G319武隆区乌江二桥至土坎段景观大道工程 | 区交通局 | 刘高永 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 38 | 白马工业园区至货运码头疏港公路工程 | 区交通局 | 刘高永 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 39 | G319城区段改道工程 | 区交通局 | 刘高永 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 40 | S205城区至仙女山度假区段改扩建工程 | 区交通局 | 刘高永 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 未进流程 | 否 | 107 | 2021.6 | 2021.8 | 2021.8 | 2021.10 | 是 | 先行实施杨妹妹农家乐至夏宫段加宽，约5公里，暂定10月开工建设 |
| 41 | 土坎河段防洪护岸综合治理工程 | 区水利局 区水务 （集团）公司 | 陈清松 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 42 | 万龙滑雪场综合体开发项目 | 区文化 旅游委 | 刘朝煜 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 43 | 乌江三桥至中咀南北两岸防洪护岸综合整治工程 | 区建设投资（集团）公司 | 陈清松 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 否 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 | 暂不用地 |  |
| 44 | 渝湘高铁武隆段 | 区交通局 | 胡珍强 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 791.6625 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 |  |
| 45 | 渝湘高速扩能项目（武隆段） | 区交通局 | 刘高永 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 3159.4785 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 |  |
| 46 | 阳光童年 | 区仙管委 | 周 光 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 47 | 仙女山星际未来城(文旅科技小镇) | 区仙管委 | 周 光 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 48 | 中国武隆懒坝LAB项目 | 区仙管委 | 周 光 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 49 | 仙女山标准化智慧康养社区项目一期（仙女半山·云上溪谷） | 区仙管委 | 周 光 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 50 | 博象·咏山水文化小镇 | 区仙管委 | 周 光 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 51 | 清泽·栖林溪谷 | 区仙管委 | 周 光 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 52 | 武隆区仙女山青少年科学示范营地 | 区仙管委 | 周 光 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 53 | 重庆市武隆区环境监测执法业务用房 | 区生态 环境局 | 刘高永 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 54 | 中铭山水华府（3号地块）中堆坝片区房地产开发 | 区住房 城乡建委 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 55 | 碧桂园·江山赋 | 区住房 城乡建委 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地存量土地 |  |
| 56 | 重庆市武隆区生活垃圾焚烧发电项目 | 区城市 管理局 | 胡珍强 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 57 | 沙河水库 | 区水利局 | 陈清松 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 58 | 五洲国际商贸城 | 区商务委 | 何 林 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 59 | 武隆博爱精神病医院迁建项目 | 区卫生 健康委 | 黄 昕 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 31.536 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 |  |
| 60 | 武隆区妇幼保健院儿科大楼建设项目 | 区卫生 健康委 | 黄 昕 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 7.2615 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 |  |
| 61 | 武隆旅游集散中心项目 | 区喀斯特 （集团）公司 | 胡珍强 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 62 | 乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程（北岸乌江二桥至乌江大桥段） | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 63 | 武隆区立体停车场 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 64 | 冯家坡片区老旧小区改造 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 65 | 武隆区南滨路老旧小区改造项目 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 66 | 黄荆坝项目（一期） | 区工业发展（集团）公司 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 67 | 仙女山国际生态康养小镇 | 区仙管委 | 周 光 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 68 | 仙女山国际医院 | 区仙管委 | 周 光 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 69 | 仙女山文化艺术特色小镇 | 区仙管委 | 周 光 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 70 | 农业生产服务中心（二期） | 区新区 开发公司 | 周 光 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 71 | 白马山高端文化休闲度假小镇项目 | 区白管委 | 胡珍强 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 72 | 瓦厂坝片区 | 区住房 城乡建委 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 73 | 复烤厂片区 | 区住房 城乡建委 区规划自然资源局 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 74 | 老车站片区 | 区住房 城乡建委 区规划自然资源局 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 75 | 铁厂坡片区 | 区住房 城乡建委 区规划自然资源局 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 76 | 福康医院迁建 | 区卫生 健康委 | 黄 昕 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 34.70 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 |  |
| 77 | 武隆区疾病预防控制中心检验检测综合楼项目 | 区卫生 健康委 | 黄 昕 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 3.7 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 |  |
| 78 | 仙女山游客接待中心改扩建项目 | 区喀斯特 （集团）公司 | 胡珍强 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 79 | 乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程（北岸乌江大桥至苏家河口段） | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 80 | 渝怀二线武隆客运站交通枢纽及配套设施项目 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 81 | 长途河大桥 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 82 | 法院审判业务用房迁建项目 | 区法院 | 罗建国 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 83 | 白杨坪片区老旧小区改造项目 | 区住房 城乡建委 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 是 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 84 | 中堆坝大桥 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 85 | 高速路下道快速进城通道 | 区建设投资（集团）公司 | 刘朝煜 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 否 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 | 存量土地 |  |
| 86 | 页岩气开发 | 区发展 改革委 | 胡珍强 | 临时用地 | 临时用地 | 临时用地 | 临时用地 | 不涉及 | 不涉及 | 临时用地 | 临时用地 | 临时用地 | 临时用地 | 不涉及 |  |
| 87 | 建筑石材综合开发利用深加工项目 | 区工业园区管委会 | 刘高永 | 不涉及用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 否 | 不涉及 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 |  |
| 88 | 省道S529线鸭江至聚宝段升级改造工程 | 区交通局 | 刘高永 | 不涉及用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 否 | 不涉及 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 |  |
| 89 | 武隆区Y013线平桥中学至凤来街道路面改造工程 | 区交通局 | 刘高永 | 不涉及用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 否 | 不涉及 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 |  |
| 90 | S204江口至芙蓉江大桥（彭水界）段大修工程 | 区交通局 | 刘高永 | 不涉及用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 否 | 不涉及 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 |  |
| 91 | 沧后公路王家坝至老管嘴段（木棕河三级站段）改建工程 | 区交通局 | 刘高永 | 不涉及用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 否 | 不涉及 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 |  |
| 92 | 雪亮工程 | 区公安局 | 罗建国 | 不涉及用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 否 | 不涉及 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 |  |
| 93 | 武隆区电子政务外网规范化建设项目（一期） | 重庆市武隆区党政专用通信中心 | 胡珍强 | 不涉及用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 否 | 不涉及 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 用地 | 不涉及 |  |